Referat af bestyrelsesmøde 23/7 2024
Til stede: Børge, Eske, Ulrik, Erik, Brian, Berit og Per
1. Referent og referat fra sidste bestyrelsesmøde. Eske
Referent: Per, ingen kommentarer til sidste referat
2. Vedligeholdelsesplan, bestyrelsens årshjul og budget 2024. Eske.
Det meste på vedligeholdelsesplanen for i år er gennemført. Vedr. altanerne afventer vi feedback fra EtPlus.
Vedr årshjul så er de fleste forsikringer fornyet og Laros hjælper med de resterende.
Arbejdsdag fastholder vi til den 21/9 kl. 10-13
Ekstraordinære poster i budgettet er blevet udført, men inden næste møde skal vi prøve at få malet en opgang (den mest trængende), hvilket koster ca. 25.000 kr.
HomeCharge: Per vil undersøge om flere standere også er begrænset til 7kw, når der lades om natten og vil følge op med Erik om dette.
3. Udestående og kommende opgaver.
a. Vedligeholdelse EtPlus og Artelia. Ejendom.com og betonundersøgelse. Eske.
Eske har haft kontakt til Michael Büllow i EtPlus (tidligere Trio Arkitekt) vedr. reparation af betonsøjler, men han er stoppet i firmaet, og det er ikke lykkedes at få reelle henvisninger til andre, så firmaet virker ikke længere pålideligt. Vi bør i stedet bruge Artelia, f.eks. til betonopgaver. 
b. Hindsberg Byg vedligeholdelse af Velfac. Eske.
Vores holdning er, at vi ikke bør være specielt proaktive og opsøgende men i stedet tage opgaverne og problemerne som de kommer.
c. Oprydning efter jordforurening. Eske.
Vi bør ikke rykke efter afklaring hos regionsrådet, da dette meget vel kan forlænge sagsbehandlingen.
Genplantning vil nok ske til efteråret.
d. Tinglysningen. Eske.
Ferieramt, måske vil der ske noget til august.
e. Asfalteringen. Eske. 
Vi har sagt ja tak til tilbud på asfalt, og arbejdet starter til september. Vi har fået tidsplan og betalingsplan og fået tilsagn om at diverse varslinger til beboerne håndteres af firmaet.
Hastighedsdæmpende foranstaltninger er droppet, da både ansøgninger og betalinger af disse er for omfattende..
f. Vestforbrænding stiger 19% pr. 1. september. Eske.
Vi skriver ikke ud til beboere om stigningen hos Vestforbrændingen, men man er velkommen til selv at kontakte Laros, hvis man ønsker at få ændret sit acontobeløb.
g. [bookmark: _GoBack]Svømmebassin. Måske kommende større udgift i 2025. Eske.
Overordnet kører alt fint, men sandpåfyldningen har givet problemer i returskyl. PØ kommer til august og kigger på det, men måske kan dette ende med at koste 150.000 kr.
h. Status petanque banen  budget  og økonomi. Erik.
Alt sand er kommet, budgettet holder på ca. 10.000 kr
i. Status div. udvalg    lagt ud på hjemmesiden. Erik.
Udvalg med beskrivelse og medlemmer står på hjemmesiden
j. Hvordan får beboerne til at bruge hjemmeside for at finde informationer? Erik.
Vi vil opfordre beboere til at finde oplysninger på hjemmesiden. Alle foreningens dokumenter ligger på hjemmesiden.
k. Emner til ny formand  status. Erik
Ingen opdateringer på dette
l. Haven og Anders Andersen. Børge.
Alle 15 felter fra oprydningen er blevet luget, men vi vil prøve selv at få det luget igen. 
P.O.Pedersen vil lave hegnet som gik i stykker ifm. oprydningen.
Poolområdet er blevet renset.
Vi vil prøve at lave et opstrammet årshjul og præsentere det for Andersen&Andersen så vi forhåbentlig kan få forbedret samarbejdet.
Vi har fået anmærkninger på vores gynge, men vi synes ikke at der er problemer, så vi gør ikke noget ved det.
Erik vil sætte en plastkasse ved legehuset med opfordring til at legetøjet puttes i den.
Børge vil få tilbud på beplantning af nordvolden og beplantning rundt om poolområdet.
Der er arbejdet med undersøgelser af felter i græsplænen, a la vild med vilje, med forskelligt beplantning, men intet er aftalt endnu.

4. Bordet rundt. Status på egne områder.
Brian: affald fungerer godt.
Berit: Der er lugtgener i opgang C omkring 1. sal og det blev aftalt at få det renset.
Ulrik: intet
Erik: fodboldmål er lavet. Jette fylder 90 år den 9/9 og det blev aftalt at give hende en gave.
Per: intet
Børge: intet
Eske: klorbeholder udskiftet, hegn mod Haraldslundvej udskiftet
5. Næste bestyrelsesmøde. Husk kalender.
Intet planlagt


